## Slide 2
软件测试说明
Chart: 
| Block | Pass | Fail
投模阶段软件成熟度 | 2 | 35 | 7
结论：测试功能点检涵盖状态模块、通讯模块、导航模块、清洁模块、感知模块、能源模块、体验模块，当前软件达成率79.55%。
测试活动 | 执行情况 | 详细描述
系统测试 | 95.45% | 计划执行44个功能模块点检，实际执行42个(通过35个，失败7个)，整体通过率79.55%；测试累计发现问题127个，具体关闭情况参看禅道，其中S+A类共98个，已关闭30个，激活状态53个。 主要问题模块：通讯模块、导航模块、感知模块、体验模块。
所属模块 | 功能 | 具体问题 | 备注
通讯模块 | IOT | BUG-181 [V0.1.5]机器进入配网模式无法配网成功 | 主机端iot检查无异常，需深圳APP一起排查问题
导航模块 | 重定位 | 重定位功能缺失 | 
导航模块 | 池壁遍历 | V0.1.5需要开发更新库文件 | 开发需要提供P4适配的库
导航模块 | 水线遍历 | V0.1.5需要开发更新库文件 | 开发需要提供P4适配的库
导航模块 | 被困检测 | V0.1.5未加入该功能 | 下版本合入
导航模块 | 脱困动作 | V0.1.5未加入该功能 | 下版本合入
感知模块 | 垃圾篓在位检测 | BUG-46 [V0.0.8][V0.1.5]机器无垃圾篓在位检测功能 | 开发需要提供P4适配的库
感知模块 | 尘堵检测 | BUG-187 [V0.1.5]P4机器无尘堵检测 | 开发需要提供P4适配的库
能源模块 | 电池保护 | 未提供测试版本 | 
Notes: 针对手板三及V0.0.8版本，测试结论：不通过

## Slide 3
软件测试说明
结论：整体测试执行率95.45%，软件测试通过率79.55%，缺陷集中模块：导航模块、体验模块、状态模块、感知模块。
模块/缺陷级别 | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 | 总数
状态模块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
通讯模块 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
导航模块 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12
清洁模块 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
感知模块 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
能源模块 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
体验模块 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Chart: 缺陷分布率
| 状态模块 | 通讯模块 | 导航模块 | 清洁模块 | 感知模块 | 体验模块
总数 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 2
通过测试发现，目前多数的模块基本功能均已实现，但部分模块存在严重及致命BUG，严重影响机器正常运行；
Notes: 针对手板三及V0.0.8版本，测试结论：不通过

## Slide 4
问题总结：截至到V0.1.5版本(更新算法、中间件、系统的库)，禅道激活状态问题其中S类4个、A类50个。
Bug标题 | 严重程度 | 由谁创建 | 创建日期 | 指派给 | Bug状态
[V0.1.5]P4机器执行池底任务时，仅水泵工作，机器原地不动 | S | 梁航 | 2024/8/13 10:27 | 王奔(#benni) | 激活
[V0.1.5]P4-D号机器开机后collect节点崩溃 | S | 梁航 | 2024/8/13 11:03 | 王清(#Minos) | 激活
[V0.1.4]机器执行池壁任务planning_node节点崩溃 | S | 梁航 | 2024/8/7 12:55 | 黄奇(#hagrid) | 激活
[V0.1.4]机器池底沿边2圈后slam节点崩溃 | S | 梁航 | 2024/8/3 18:49 | 张诚(#zhangcheng) | 激活
[V0.1.5] P4 D号机按键下发池底任务时，机器未进行清洁任务 | A | 李肖天 | 2024/8/13 10:17 | 宋庆祥(#jian) | 激活
【折叠矩形池】主机沿边时遇到树叶会误避障 | A | 陈婷 | 2024/4/9 17:31 | 唐顾杰(#arjen) | 激活
【外场矩形泳池】沿边遇到障碍物后 沿边效率太低 40分钟都没有结束沿边任务 | A | 陈婷 | 2024/4/9 18:11 | 唐顾杰(#arjen) | 激活
【矩形池】主机一直沿边不进行弓字 | A | 李肖天 | 2024/6/12 18:51 | 宋庆祥(#jian) | 激活
【矩形池】主机沿边两圈后在拐角处原地转圈 | A | 李肖天 | 2024/6/12 18:41 | 宋庆祥(#jian) | 激活
[V0.1.5]P4 D号机按键触发水面任务，实际过程中执行水下任务 | A | 李肖天 | 2024/8/13 11:16 | 万卢海(#harvey) | 激活
[V0.1.5] P4 D号机按键下发水面任务，机器寻边爬壁过程中，任务结束 | A | 李肖天 | 2024/8/13 10:29 | 万卢海(#harvey) | 激活
[异形池]机器完成遍历后不会关闭水泵 | A | 梁航 | 2024/6/28 14:32 | 宋庆祥(#jian) | 激活
[X9][Android_dev_0805][0.1.4]APP点击智能模式，但影子服务器的working一直为0 | A | 彭攀 | 2024/8/5 11:37 | 李相龙(#lixianglong) | 激活
[V0.1.5]下发池底任务机器无法执行建图 | A | 梁航 | 2024/8/12 11:32 | 彭灵杰(#Jeffrey) | 激活
[V0.1.5]机器无法在多平台进行清理，直接飞下多平台 | A | 梁航 | 2024/8/12 13:40 | 郑锴(#kevin) | 激活
[V0.1.5]机器进入配网模式无法配网成功 | A | 梁航 | 2024/8/12 11:09 | 梁航(#silver) | 激活
[V0.1.5]P4机器无尘堵检测 | A | 梁航 | 2024/8/12 20:08 | 陈远征(#mote) | 激活
[V0.1.5]P4-E号机器模式按键与清洁强度按键相反 | A | 李肖天 | 2024/8/12 20:28 | 张继烁(#zhangjishuo) | 激活
[V0.1.5]P4-E号机器模式按键与清洁强度按键相反 | A | 李肖天 | 2024/8/12 20:31 | 张继烁(#zhangjishuo) | 激活
软件测试说明

## Slide 5
Bug标题 | 严重程度 | 由谁创建 | 创建日期 | 指派给 | Bug状态
[V0.1.5]P4-D号机器旋转半圈后机器停在原地不动 | A | 梁航 | 2024/8/13 10:52 | 郑锴(#kevin) | 激活
[V0.1.5]P4-D号机器无图沿边走700s时间过长 | A | 梁航 | 2024/8/12 20:30 | 彭灵杰(#Jeffrey) | 激活
[V0.1.5]P4-D号机器距离池壁太近无法进行旋转找边 | A | 梁航 | 2024/8/13 10:49 | 郑锴(#kevin) | 激活
[V0.1.5]P4-D号机器多平台遍历时，悬崖处未及时刹车，悬在悬崖处 | A | 梁航 | 2024/8/13 12:24 | 郑锴(#kevin) | 激活
[V0.1.5]P4-D号机器按键下发池底任务，机器水面拨轮和上盖板打开 | A | 梁航 | 2024/8/13 10:33 | 万卢海(#harvey) | 激活
[V0.1.5]P4-D号机器按键下发all in one任务，机器执行任务需要35s才开始调整姿态 | A | 梁航 | 2024/8/13 10:40 | 宋庆祥(#jian) | 激活
[V0.1.5]P4 D号机机器水面沿边跳过三分之一圈 | A | 李肖天 | 2024/8/13 11:22 | 唐顾杰(#arjen) | 激活
[V0.1.5]P4 D号机池底任务中，机器翘头 | A | 李肖天 | 2024/8/13 11:05 | 刘晓峰(#Link) | 激活
[V0.1.5] P4 D号机左侧模式切换键与右侧清洁强度键均为模式切换键 | A | 李肖天 | 2024/8/12 20:39 | 张继烁(#zhangjishuo) | 激活
[V0.1.5] P4 D号机下发池底任务后，机器找边后第一次撞墙 | A | 李肖天 | 2024/8/13 10:51 | 郑锴(#kevin) | 激活
[V0.1.4]机器执行有图池底任务沿边6圈后仍未开始弓字清扫 | A | 梁航 | 2024/8/6 20:11 | 唐顾杰(#arjen) | 激活
[V0.1.4]机器执行水面任务无法爬壁上浮 | A | 梁航 | 2024/8/6 20:21 | 黄奇(#hagrid) | 激活
[V0.1.4]机器沿边建图中行走半圈误避障后轨迹混乱 | A | 梁航 | 2024/8/3 18:41 | 郑锴(#kevin) | 激活
[V0.1.4]机器沿边过程中未沿池壁沿边 | A | 梁航 | 2024/8/6 10:15 | 唐顾杰(#arjen) | 激活
[V0.1.4][V0.1.5]机器执行无图池底任务，弓字结束后机器原地不动泵一直开着 | A | 张桐瑞 | 2024/8/8 10:33 | 宋庆祥(#jian) | 激活
[V0.1.1]沿边建图以后没有地图标注 | A | 陈婷 | 2024/7/16 17:39 | 梁振(#edan) | 激活
[V0.1.1]机器无垃圾篓在位检测 | A | 陈婷 | 2024/7/17 16:54 | 王奔(#benni) | 激活
[V0.1.1]【必现】池壁任务下发后 主机爬上墙壁后停止不动 | A | 陈婷 | 2024/7/15 22:07 | 黄奇(#hagrid) | 激活
[V0.0.8]机器执行池底遍历，无法结束任务 | A | 梁航 | 2024/6/28 14:15 | 郑锴(#kevin) | 激活
问题总结：截至到V0.1.5版本(更新算法、中间件、系统的库)，禅道激活状态问题其中S类4个、A类50个。
软件测试说明

## Slide 6
Bug标题 | 严重程度 | 由谁创建 | 创建日期 | 指派给 | Bug状态
[V0.0.8]机器无休眠状态 | A | 梁航 | 2024/7/8 19:20 | 徐志勇(#xuzhiyong) | 激活
[V0.0.8]机器无法池壁清洁 | A | 梁航 | 2024/7/8 20:00 | 黄奇(#hagrid) | 激活
[V0.0.8]机器无法查看清洁任务数据 | A | 梁航 | 2024/7/8 21:51 | 万卢海(#harvey) | 激活
[V0.0.8]机器无法查看工作状态 | A | 梁航 | 2024/7/8 19:27 | 万卢海(#harvey) | 激活
[V0.0.8]机器无多平台遍历功能 | A | 梁航 | 2024/7/8 20:30 | 郑锴(#kevin) | 激活
[V0.0.8]机器无地图标注 | A | 梁航 | 2024/7/8 19:43 | 梁振(#edan) | 激活
[V0.0.8]机器水面无浅水区策略 | A | 梁航 | 2024/7/8 20:15 | 唐顾杰(#arjen) | 激活
[V0.0.8]机器开机后无法进入配网模式 | A | 梁航 | 2024/7/8 19:02 | 徐志勇(#xuzhiyong) | 激活
[V0.0.8]机器弓字过程中无脱困动作 | A | 梁航 | 2024/7/8 22:41 | 郑锴(#kevin) | 激活
[V0.0.8]机器工作过程中无法召回 | A | 梁航 | 2024/7/8 20:58 | 徐志勇(#xuzhiyong) | 激活
[V0.0.8]机器池底无浅水区策略 | A | 梁航 | 2024/7/8 20:15 | 郑锴(#kevin) | 激活
[V0.0.8]机器池壁清洁无浅水区策略 | A | 梁航 | 2024/7/8 20:16 | 黄奇(#hagrid) | 激活
[V0.0.8]E号机器水面模式喷口朝向异常 | A | 梁航 | 2024/6/29 16:23 | 张继烁(#zhangjishuo) | 激活
[V0.0.8][V0.1.5]机器无垃圾篓在位检测功能 | A | 梁航 | 2024/7/8 21:59 | 胡恒如(#faiman) | 激活
问题总结：截至到V0.1.5版本(更新算法、中间件、系统的库)，禅道激活状态问题其中S类4个、A类50个。
软件测试说明